# Minuta 12-05-2018 – Reunión Sábado

**Participantes.**

Hugo Araya

Nibsa Contreras

Jordán Quiroz

**Temas.**

* Reunión avances.
* Definición y revisión de MockUp

**Acuerdos.**

* Definición de Rut como nombre de usuario para el sistema. Empleado y Empresa
* Definición de flujo en aplicación Escritorio.
  + Orden de Pedido:
    - Seleccionar Proveedor
    - Agregar Producto
    - Confirmar Documento generado
    - Enviar por correo el documento generado – Externo a la aplicación.
* Definición Precio se manejará en servicio según tipo para cálculo de cobros.
* PENDIENTES: Carta Gantt y Diagrama de Arquitectura.

**Compromisos.**

* Confirmar modelo de arquitectura para aplicación de escritorio.

**Responsable** Hugo Araya – **Realizar hasta** 15-05-2018.

* Generar PPT Presentación Parcial del Proyecto.

**Responsable** Jordan Quiroz – **Realizar hasta** 15-05-2018.

* Generar MockUp Aplicación de Escritorio.

**Responsable** Nibsa Contreras – **Realizar hasta** 13-05-2018.

* Actualizar Casos de Uso.

**Responsable** Hugo Araya – **Realizar hasta** 13-05-2018.

* Pruebas de Programación. Avances.

**Responsable** HugoAraya –NibsaContreras - JordanQuiroz **Realizar hasta** 18-05-2018.

* Actualizar Scritp HOSTALBD – (Precio en tipo de servicio).

**Responsable** HugoAraya –NibsaContreras - JordanQuiroz **Realizar hasta** 18-05-2018.