# Minuta 16-06-2018 – Reunión Viernes

**Participantes.**

Hugo Araya

Nibsa Contreras

Jordán Quiroz

**Temas.**

* Reunión revisión de Avances Final.
* Semanas anteriores se Programó FULL.

**Acuerdos.**

* PENDIENTES: Carta Gantt.

**Compromisos.**

* Ultimas funcionalidades Web (Orden de compra, registro comedor, validaciones)

**Responsable** Jordan Quiroz – **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Ultimas funcionalidades Escritorio (Mantenedor Productos – Recepción de productos)

**Responsable** Hugo Araya – **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Ejecución de Plan de Pruebas.

**Responsable** NibsaContreras **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Generar PPT Presentación del Proyecto.

**Responsable** Jordan Quiroz – Nibsa Contreras – Hugo Araya

**Realizar hasta** 18-06-2018.

* Generar MockUp Aplicación de Escritorio.

**Responsable** Nibsa Contreras – **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Actualizar Casos de Uso.

**Responsable** Hugo Araya – **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Actualizar Requerimientos Funcionales y No Funcionales.

**Responsable** Hugo Araya – **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Organizar Drive. Y contenidos del Proyecto.

**Responsable** Hugo Araya – **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Manual de Usuario Aplicación de Escritorio.

**Responsable** Hugo Araya – **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Manual de Usuario Aplicación Web.

**Responsable** Nibsa Contreras – **Realizar hasta** 19-06-2018.

* Documento Final del Proyecto. avance.

**Responsable** Nibsa Contreras – **Realizar hasta** 19-06-2018.